| Impediment Log | |
| --- | --- |
| Internos | Externos |
| II-01: Desconocimiento inicial del uso de GIT en parte del equipo de trabajo. | IE-01: Versión de PHP del servidor del hosting inferior al mínimo necesario para el desarrollo en framework Laravel. |
| II-02: Instalación de elementos para el inicio de desarrollo en framework Laravel. | IE-02: Tiempos de entrega de los documentos necesarios (matrícula, información de colaboradores, plantillas a digitalizar, etc.) de parte del cliente. |
| II-03: Desconocimiento inicial en parte del equipo en desarrollo en framework Laravel. | IE-03: Intermitencias menores del servicio de hosting. |
| II-04: Imposibilidad inicial en el levantamiento de ambiente local de pruebas de desarrollo. |  |
| II-05: Tiempos disponibles del equipo de desarrollo dispares a la hora de generar reuniones. |  |
| II-06: Falta de experiencia del Scrum Master genera dificultades en la documentación del proyecto y sus evidencias. |  |
| II-06a: Sprint Planning a priori defectuoso, se necesita modificarlo para establecer correctamente los tiempos de desarrollo. |  |
| II-07: Nos encontramos con los límites de tiempo en desarrollo de **E01-HU03** en AR-42 y HR-43, **E01-HU02** en AR-32, AR-34, AR-35 y AR-37 y **E04-HU01** en AR-46 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |