**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto**

| Empresa / Organización | Grupo 09 |
| --- | --- |
| Proyecto | Gestión Derivaciones Escolares |

**Información de la reunión**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 10-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 0 |
| Personas convocadas a la reunión | Marcelo Gómez, Felipe Quiroz y Lorena Reyes |
| Personas que asistieron a la reunión | Marcelo Gómez, Felipe Quiroz y Lorena Reyes |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?** |
| --- | --- | --- |
| * Tiempos cumplidos * Comunicación con el Stakeholder debido a cercanía con Lorena Reyes. * Facilidad para confeccionar informe ejecutivo en inglés. | * Sprint Planning mal priorizado (malo en general). * Tardanza en algunos artefactos. * Disponibilidad de horario para reuniones. * No se asignaron HH. | * Reprocesar Sprint Planning * Ajustar los tiempos. * Usar el Feedback del docente guía. |

Como se puede apreciar, en general por resultados el Sprint 0 se completó positivamente, más no por proceso y planificación inicial. Al ser este el primer proyecto real para 2 de los integrantes del equipo, el nerviosismo y la falta de experiencia generaron algunos inconvenientes menores que serán abordados en los próximos Sprints.