**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto**

| Empresa / Organización | Grupo 09 |
| --- | --- |
| Proyecto | Gestión Derivaciones Escolares |

**Información de la reunión**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 10-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Marcelo Gómez, Felipe Quiroz y Lorena Reyes |
| Personas que asistieron a la reunión | Marcelo Gómez, Felipe Quiroz y Lorena Reyes |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?** |
| --- | --- | --- |
| * Mejoras significativas en el planning. * Distribución de HH correspondientes. * 50%+ de avance general. * Mayor confianza entre los miembros del equipo. | * Problemas para instalar elementos en el marco de desarrollo (Laravel y componentes). * Artefactos incompletos debido a falta de planificación adecuada. * Artefactos incompletos debido a falta de conocimientos de miembros del equipo. * Asignación de tareas (experiencia). | * Continuar con las mejoras del Sprint Planning * Reasignar tareas. * Tiempos de Spike fuera de las horas asignadas para desarrollo * Acelerar el desarrollo en el próximo sprint. |

Al finalizar este Sprint nos quedamos con una insatisfacción general en no lograr las metas establecidas en algunas fechas límites individuales. La incapacidad de generar los artefactos a tiempo generó algunos malos entendidos dentro del equipo, que fueron solucionados rápidamente. Como conocimiento ganado: la distribución de HH, la asignación de tareas y la confección de una sprint planning adecuado. Las disponibilidades de tiempo siguen siendo nuestro mayor impedimento, aunque poco a poco estamos entrando en sintonía.

De todas maneras logramos llegar a la meta general de un 50%+ de avance total del proyecto más el consumo de HH establecido para el Sprint 2. Creemos que llegaremos a la meta final en la semana 15 y así se refleja en el Sprint Planning actualizado del sprint 2. Se generará un nuevo Sprint Planning al comienzo del Sprint 3 con los elementos a reprocesar y la nueva distribución de tareas y HH, para que no vuelvan a ocurrir los eventos del Sprint 2.

Como equipo, más allá de las desavenencias, nos encontramos unidos y listos para tomar la última etapa de desarrollo y de entregables.