Plan de Pruebas

[Gestión Derivaciones Escolares]

Fecha:[12/11/2024]

Marcelo Gómez

Felipe Quiroz

Lorena Reyes

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Alcance de las pruebas

Descripción

Resumen de las pruebas

Entorno y configuración de las pruebas

Calendarización de las actividades de pruebas

Resumen de riesgos

Definición de artefactos

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/11/2024 | Primera versión | Marcelo Gómez |

### Información del Proyecto

| Organización | Colegio Nuestra Señora y Madre del Carmen |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Gestión Derivaciones Escolares |
| Fecha de Inicio | 16/09/2024 |
| Fecha de Término | 09/12/2024 |
| Patrocinador principal | Nicole Pinto Palma |
| Docente | Carlos Eduardo Correa Sanhueza |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 17.025.321-3 | Marcelo Gómez Q. | m.gomezq@duocuc.cl |
| 19.068.516-0 | Lorena Reyes P. | lo.reyes@duocuc.cl |
| 16.670.513-4 | Felipe Quiroz S. | fel.quiroz@duocuc.cl |

### Alcance de las pruebas

Se definen como requerimientos los siguientes: Realizar páginas de acceso tales como login, restablecimiento de contraseñas, inicio de derivación, consulta de expediente de estudiantes, agendamiento de citas con apoderados, documentación de entrevista, definición de compromisos para su seguimiento; uso de colores corporativos, correcto uso de imágenes, funcionalidades correcta de botones y menús. Para el ambiente de pruebas se utilizarán computadores de escritorio (PC) con acceso a Internet. Como documentación referenciada utilizaremos los casos de uso y requerimientos correspondientes a las historias de usuario definidas.

### Descripción

El sistema permitirá iniciar el proceso de derivación escolar, su monitoreo y seguimiento de acuerdo al perfil del usuario. En relación al monitoreo, este permitirá acceder a reportería predefinida para la visualización de desempeño y completitud del proceso.

| ### Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Conexiones de interfaces, funciones, pasos. |  |
| Objetivos de las pruebas | El sistema debe responder de manera correcta. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | Inicio sesión, Derivaciones, Citaciones, Entrevistas, Expedientes, Colaboradores, Estadísticas, Cursos y Profesores, Carga de Matrícula. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | Funcionales, estructura código en caso de necesitar, mantención |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Caja negra |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | QA | Verificar la validación del proyecto |
|  | DESARROLLADOR | Desarrollo del software |
|  | Testers | Validar si el desarrollo está bien logrado |
|  | Jefe de proyecto | Orden correcto del proyecto |

### Entorno y configuración de las pruebas

Escritorio: Navegador web (Edge, MFF, Opera, GC, etc) y conexión a internet.

### Calendarización de las actividades de pruebas

- Inicio: Término de Historia - Pruebas Funcionales - Reporte Fallos y Defectos - Reprocesamiento de Pruebas

### Resumen de riesgos

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compilación errónea | Alta | Baja | Revisión exhaustiva post proceso de prueba. | Revisión exhaustiva post proceso de pruebas. |
| Errores sin verificar | Alta | Baja | Apegarse a los requerimientos y casos de uso documentados. | Revisión exhaustiva de ERS. |
| Falta de personal | Alta | Baja | Tener equipo dedicado a proceso de pruebas. | Contratar personal idóneo. |

| ### Definición de artefactos |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Registro de defectos | Lista de defectos encontrados en el proceso de pruebas. |
| Plantilla casos de prueba | Lista de pruebas efectuadas al SW. |
| Plan de pruebas | Documenta el proceso de plan de pruebas. |
| Carta Gantt | Itinerario. |
| Épicas e Historias de Usuario | Requerimientos solicitados por el cliente. |

### Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas

Para lograr el término de desarrollo del software y comenzar con la producción de este, debe mantener el mínimo margen de error, para así comenzar con una producción segura y validada de que se mantiene un camino expedito.