Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto

| Empresa / Organización | Grupo 09 |
| --- | --- |
| Proyecto | Gestión Derivaciones Escolares |

Información de la reunión

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 22-11-2024 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Marcelo Gómez, Felipe Quiroz y Lorena Reyes |
| Personas que asistieron a la reunión | Marcelo Gómez, Felipe Quiroz y Lorena Reyes |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? |
| --- | --- | --- |
| - Mejoras significativas en el planning. - Distribución de HH correspondientes. - Término satisfactorio del desarrollo. - Experiencia real de desarrollo, con planning y fechas de entrega reales. - Trabajo en equipo. | - Reducción de eficiencia del equipo de desarrollo debido a problemas de salud. - Eliminación de artefactos debido a incapacidad del patrocinador de entregarnos credenciales. - Faltaron reuniones debido a problemas de salud de los miembros del equipo de desarrollo. | - Marcha blanca y reuniones con Stakeholders. - Documentación actualizada en Trello. - Repositorio actualizado. |

Dada la situación de desarrollo de los sprints anteriores, el desempeño del equipo fue óptimo. Las metas las logramos y nuestros roles los cumplimos a cabalidad. Nos satisface ver el resultado del trabajo realizado y el potencial que tiene. Aunque no pudimos apegarnos 100% al planning, nos esforzamos en acoplarnos a los resultados finales del desarrollo en sí, logrando finalmente acabar con el total de las tareas asignadas. Confiamos en que el proyecto satisface todo lo solicitado por el cliente y esperamos lograr una marcha blanca exitosa para pasar a producción.

Las problemáticas de este sprint fueron más que nada, que gran parte del tiempo, uno o más miembros del equipo se encontraba enfermo, lo cual disminuyó el ritmo de trabajo. De todas maneras pudimos sobrellevar estos contratiempos y logramos el objetivo.

Como equipo, nos afianzamos cada vez más, incluso descubriendo nuevas facetas de algunos miembros del equipo. Esto nos llevó en parte a lograr los objetivos de manera más fluida, a pesar de los contratiempos.