# Propuesta de solicitud de cambios

| Proyecto | Derivaciones Escolares |
| --- | --- |
| Fecha Solicitud | 11-11-2024 |
| Solicitante | Equipo desarrollo SW / Scrum Master |
| Aprobador | product Owner / Nicole Pinto |

#### Descripción de los Cambios Solicitados

Requerimientos Suspendidos:

Fase de Desarrollo - E02-HU01

- Actualización automática anual.

- Notificación de actualización completada.

- Seteo de periodicidad de la actualización automática.

- Back-up.

Fase de Desarrollo - E02-HU02

- Método de importación de datos periódica.

- Método de validación de datos.

- Método de detección de errores.

- Creación de API con datos de matrícula desde SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes).

#### Justificación del Cambio

Tras una evaluación exhaustiva y conversaciones previas con la Rectora del colegio, se ha determinado que el consumo y la gestión de las credenciales de acceso al sistema SIGE representan un riesgo significativo debido a la delicadeza y criticidad de la información y los permisos asociados. Por este motivo, el equipo ha decidido suspender temporalmente los requerimientos de actualización y sincronización automática de datos con el sistema SIGE, con el fin de proteger tanto la integridad de la institución como la del proyecto. Con esto nos aseguramos la calidad y seguridad del desarrollo del sistema sin comprometer los tiempos establecidos en el cronograma inicial.

#### Impacto en el Proyecto

- Alcance: Se suspenderán las funciones relacionadas con la actualización automática, notificación de actualizaciones, y los métodos de importación, validación, y detección de errores vinculados a la API de matrícula con SIGE.

- Tiempo: Al suspender estos requerimientos, se evita retrasar el proyecto debido a la complejidad y riesgos de seguridad de la integración SIGE.

- Calidad: La suspensión asegura que el sistema mantenga la calidad esperada sin exponer información sensible o comprometer las credenciales de acceso al SIGE.

- Documentación: Los detalles del cambio se documentará en el Product Backlog y se ajustará la planificación del Sprint para enfocarse en otros requerimientos de prioridad, así como este documento.